## Slide 1
Skutečná energetická analýza
Plánování
TDI
Charakterizování projektu
Charakterizování projektu
Konceptní fáze
PRO
Postup tvorby modelu
Tvorba konceptu
Tvorba návrhu
PRO
Postup tvorby modelu
Tvorba návrhu
Realizační dokumentace
PRO
Postup tvorby modelu
Tvorba realizačního projektu
Provozní fáze
GD
6D modelování
Model pro FM
Konceptní fáze
GD
4D modelování
4D modelování
Konceptní fáze
GD
Virtuální návrh
Tvorba virtuálního modelu
Konceptní fáze
ENERG
Energetické analýzy
Energetické analýzy
Konceptní fáze
CEN
5D modelování
Plánování potřeb
Konceptní fáze
TZB,STA
3D koordinace
3D koordinace
Tvorba návrhu
GD
4D modelování
4D modelování
Tvorba návrhu
GD
Virtuální návrh
Tvorba virtuálního modelu
Tvorba návrhu
ENERG
Energetické analýzy
Energetické analýzy
Tvorba návrhu
CEN
5D modelování
Plánování potřeb
Tvorba návrhu
TZB,STA
3D koordinace
3D koordinace
Realizační dokumentace
GD
4D modelování
4D modelování
Realizační dokumentace
GD
Virtuální návrh
Tvorba virtuálního modelu
Realizační dokumentace
ENERG
Energetické analýzy
Energetické analýzy
Realizační dokumentace
CEN
5D modelování
Plánování potřeb
Realizační dokumentace
TZB,STA
3D koordinace
3D koordinace
Struktura projektu
Konceptní plán potřeb
(oceňování)
Konceptní 4D model
Konceptní energetická analýza
Konceptní koordinační model
Konceptní vizualizační model
Architektonický model
Model TZB
Statický model
Stavební model
Konceptní návrh
Architektonický model
Model TZB
Statický model
Stavební model
Návrh zařízení
Architektonický model
Model TZB
Statický model
Stavební model
Realizační
dokumentace
Návrhový plán potřeb (oceňování)
Návrhový 4D model
Návrhová energetická analýza
Návrhový koordinační model
Návrhový vizualizační model
Skutečné plány potřeb (oceňování)
Skutečný 4D
model
Skutečný koordinační model
Skutečný virtuální
model zařízení
Přesný koordinační model zařízení
FM model
Konec projektu
Začátek

## Slide 2: Statická analýza
Architektonický model
Analytický statický model
Data o
podloží
Zatížení
větrem
Statický návrhový model
Konec procesu
Začátek procesu
Statik
Exportování do návrhového programu
Statik
Aktualizace statického návrhového modelu
Statik
Tvorba konstrukčního uspořádání
Statik
Tvorba předběžného modelu
Statik
Exportování do analytického programu
Statik
Analýza modelu
Ano
Ne
Seizmické
zatížení
Zatížení
sněhem
Předběžný statický návrhový model
Užitné
zatížení
Požadavky
architekta
Je staveniště vhodné pro vytvořený návrh?