VÝKONNÝ PLÁN BIM	[NÁZEV PROJEKTU] [NÁZEV SPOLEČNOSTI]
CzBEP je příloha diplomové práce s názvem: Role BEP ve výstavbových projektech a specifikace obsahu. V roce 2017 vypracoval Otmar Hrdina.	VERZE 1.0, [2017]

CzBEP

Cz B E P

VÝKONNÝ PLÁN BIM

verze 1.0

Sepsáno [NÁZEV SPOLEČNOSTI, REALIZAČNÍHO TÝMU] pro účely [NÁZEV PROJEKTU] dne [DATUM].

Úvod do CzBEP

CzBEP je česká šablona dokumentu BEP využívaného v metodice BIM v zahraničí. CzBEP popisuje soupis konečných rozhodnutí a ujednání projektového týmu pracujícího metodikou BIM. Problematika BIM a BEP a dílčí kapitoly CzBEP, jsou podrobněji popsány v diplomové práci, pro kterou tento dokument slouží jako příloha.

Tak jako je každý stavební projekt originál, tak i BEP a jeho obsah je pro každý projekt jiný. Proto i CzBEP nemůže být brán jako finální produkt a musí být přizpůsoben potřebám BIM projektu a projektovému týmu. Některé kapitoly mohou být odebrány a naopak přínosné informace a kapitoly doplněny.

Formát tabulek je ilustrační. Použití vhodnějších softwarů a rychlejších metod pro tvorbu obsahu BEP, výpisů tabulek, popisů atp., je v uvážení zpracovatele dokumentu.

Obsah a texty vypsané šedou barvou, jsou ilustrativní a slouží jako ukázka.

Obsah

Úvod do CzBEP	ii

Kapitola 1.:Popis BIM projektu a BEP	1

Kapitola 2.:Informace o projektu	2

2.1	Projekt v číslech	2

2.2	Časový plán, fáze, milníky projektu	3

Kapitola 3.:Klíčové kontakty	4

Kapitola 4.:Cíle projektu, BIM využití	5

4.1	Hlavní BIM cíle a využití BIM	5

4.2	Tabulka analýzy BIM využití	5

4.3	Vybraná BIM využití	5

Kapitola 5.:Organizační role a personál	6

5.1	BIM Role a odpovědnosti	6

5.2	Matice odpovědností	6

5.3	Personál pro BIM využití	6

Kapitola 6.:BIM procesní mapy	7

6.1	Úroveň 1: Obecná mapa	7

6.2	Úroveň 2: Detailní mapy	7

Kapitola 7.:Informační výměny	8

7.1	Tabulka informačních výměn	8

7.2	Tabulka struktury projektu, modelu	9

Kapitola 8.:Požadavky pro facility management	10

Kapitola 9.:Metody spolupráce	11

9.1	Strategie spolupráce	11

9.2	Manažerské aktivity	11

9.3	Předkládání a schvalování modelových výstupů	12

9.4	Fyzické pracovní prostředí	12

9.5	Elektronické pracovní prostředí (CDE)	13

Kapitola 10.:Kontrola kvality	14

10.1	Strategie kontroly kvality	14

10.2	Ověřování kvality	14

10.3	Přesnosti a tolerance	14

Kapitola 11.:Technické potřeby	15

11.1	Software:	15

11.2	Výpočetní technika	15

11.3	Modelovací potřeby	15

Kapitola 12.:Struktura modelu	16

12.1	Adresářová struktura	16

12.2	Struktura modelu	16

12.3	Měrné a souřadné systémy	16

12.4	BIM a CAD standardy	17

Kapitola 13.:Výstupy projektu	18

Kapitola 14.:Dodavatelský systém, druh kontraktu	19

14.1	Dodavatelský systém a strategie kontraktu	19

14.2	Výběr týmu	19

14.3	BIM a obsah kontraktu	19

Kapitola 15.:Přílohy	20

Popis BIM projektu a BEP

Tento dokument byl vytvořen členy projektového týmu jako zdrojový dokument pro implementování a řízení BIM projektu. Poskytuje informace o projektu, přehled o zavedených BIM využití, nastavených fázích projektu, standardech, komunikačních procesech a dalších. Slouží pro každého člena týmu jako orientační bod.

Zde je místo pro dodatečné informace popisující například vize BIM projektu nebo specifické vlastnosti projektu. Kulturu týmové práce, očekávání od zavedení BIM, cíle a vize týmů.

Informace o projektu

Vlastník projektu: (investor, klient, stavebník)
Název projektu:
Umístění a adresa projektu:
Dodavatelský systém, druh kontraktu:
Výstižný popis zařízení:	Počet stavebních objektů, druh objektů atp.

Projekt v číslech

Číslo zakázky:
Název zakázky:
Číslo projektu:
Název projektu:
Stavební povolení na: Číslo jednací stavebního povolení:
Územní rozhodnutí: Číslo jednací územního rozhodnutí:
Datum zahájení stavby:
Plánované datum dokončení:
Zastavěná plocha:
Obestavěný prostor vrchní stavby: Obestavěný prostor spodní stavby:
Celková podlahová plocha:
Zdroj financování:
Orientační cena stavby:
Nadmořská výška: ±0.000= ………… m.n.m., B.p.v.

Časový plán, fáze, milníky projektu

Fáze/milníky	Předpokládané datum začátku	Předpokládané datum konce	Zapojené a zúčastněné strany
PLÁNOVÁNÍ
Objemová studie
Studie proveditelnosti
PŘÍPRAVA
Detailní plánování
Dokumentace provedení stavby
Model LOD 300
REALIZACE
Dokončení objektu 2
Model pro FM
Předání díla
PROVOZ
Záruční doba

Klíčové kontakty

Role	Organizace	Kontaktní osoba	Adresa	E-mail	Telefon
Klient, TDI
Projektový manažer
BIM manažer
Architekt
Projektant
Projektant TZB
Generální dodavatel
Energetik
BOZP
Kvalitář
Rozpočtář

Cíle projektu, BIM využití

Hlavní BIM cíle a využití BIM

Důležitost	Popis cíle	BIM využití
min 1-2-3 max
3	3D model pro facility management	3D koordinace, FM model
3	Zvýšení efektivity udržitelné výstavby- LEED certifikace	Energetické analýzy, hodnocení LEED
3	Sledování postupu navrhování projektu	3D model

Tabulka analýzy BIM využití

Je přílohou CzBEP č. 1.

Vybraná BIM využití

Zvolené využití označeno křížkem.

X	Plánování	X	Příprava	X	Realizace	X	Provoz
Průzkum staveniště	Tvorba modelu	Prefabrikace	Asset management
Energetické analýzy	Plán staveniště	Space mng
Statické analýzy	Analýzy zařízení
Analýzy podloží	Plánování rizik
Certifikace LEED	Plán údržby
3D koordinace	3D koordinace
Revize návrhů
Tvorba skutečného stavu modelu	Tvorba skutečného stavu modelu	Tvorba skutečného stavu modelu	Tvorba skutečného stavu modelu
Oceňování	Oceňování	Oceňování	Oceňování
Plánování výstavby	Plánování výstavby	Plánování výstavby	Plánování výstavby

Organizační role a personál

BIM Role a odpovědnosti

Podrobnější popis BIM rolí a odpovědností pro BIM manažera, Projektového manažera, Projektanty atd.

Matice odpovědností

Činnost	Odpovědná osoba, osoby	Dodání výstupů ve fázi projektu - datum
Plánování	Příprava	Realizace	Provoz
Oceňování
Výkazy výměr
Rozpočty
Koordinace TZB
Statické analýzy
Energetické analýzy
Harmonogram
Prefabrikace
Plán údržby

Personál pro BIM využití

BIM využití	Organizace	Počet pracovníků	Předpokládaná spotřeba normohodin	Umístění, adresa	Vedoucí pracovník, kontakt
Oceňování
3D koordinace
Plánování výstavby

BIM procesní mapy

Úroveň 1: Obecná mapa

Příloha CzBEP č. 2.

Náhled Obecné procesní mapy

Úroveň 2: Detailní mapy

Příloha CzBEP č. 3.

Seznam detailních map zavedených BIM procesů.

Například:

4D modelování

5D modelování

Oceňování

Výkazy výměr

Rozpočtování

Koordinace TZB

Statické analýzy

Energetické analýzy

Harmonogram

Prefabrikace

Plán údržby

Informační výměny

Struktura projektu rozdělená po fázích projektu a dle oborů činností. Přiřazeny jsou BIM využití, LOD, výstupní formáty souborů, odpovědné skupiny a další.

Tabulka informačních výměn

Příloha CzBEP č. 4.

Pro ilustraci rozložení tabulky informačních výměn je využita struktura prací převzatá z americké OmniClass č. 33 a 31 a byla volně přeložena. Pro účely konkrétních projektů mohou být některé kapitoly a prvky odebrány, chybějící prvky přidány.

Seznam informačních výměn pro procesy například:

4D modelování

5D modelování

Oceňování

Výkazy výměr

Rozpočtování

Koordinace TZB

Statické analýzy

Energetické analýzy

Harmonogram

Prefabrikace

Plán údržby

atd.

Náhled tabulky informačních výměn

Tabulka struktury projektu, modelu

Příloha CzBEP č. 5.

Náhled tabulky strukturování projektu/modelu.

Požadavky pro facility management

Popis v požadavků investora a facility manažera na využití BIM pro správu zařízení. Popis umožňující projektovému týmu zavést potřebná opatření pro zavedení požadavků do svých procesů přípravy, realizace a 6D modelu pro správu zařízení a AIM. Dokument je možné připojit jako přílohu.

Příloha CzBEP č. 6.

Metody spolupráce

Strategie spolupráce

Prostor pro popis týmové spolupráce zahrnující komunikační metody a kanály, správu dokumentů, přenos, archivaci atd.

Manažerské aktivity

Tabulka obsahuje několik příkladů schůzek pro vybrané aktivity.

Název aktivity, schůzky	Fáze projektu	Intervaly	Účastníci	Místo, adresa
Stanovení BIM využití, procesů	Plánování	datum	Všichni zástupci, klient
Sepsání BEP	Návrh	datum 1, datum 2	Všichni zástupci
Koordinace návrhu	Návrh	1x7 dní	Architekt, projektant
Sledování kolizí	Návrh, realizace	1x14 dní	Projektant TZB, statik, projektant
Sledování postupu výstavby	Realizace	měsíčně	Dodavatel, TDI, bankovní dozor
Předání díla správci	Realizace	datum	Dodavatel, facility manažer
Další jednání spojená s BIM

Předkládání a schvalování modelových výstupů

Sepsání informačních výměn a přenosů souborů, které se uskuteční během projektu.

Informační výměna	Odesílatel	Příjemce	Intervaly přenosů	Datum, termín	Část modelu	Program, software	Nativní formát	Výměnný formát
Koordinace konstrukce s TZB	Statik	Sdílené úložiště, TZB	Týdně	Datum	Statika	Program	.doc	.doc .txt
Projektant TZB	Sdílené úložiště, statik	Týdně	Datum	TZB	Program	.doc	.doc .txt

Fyzické pracovní prostředí

Kapitola pro sjednání adres či adresy místa konání schůzek. Dále se zde popíše zařízení prostor určených pro meetingy, jednání a kooperaci projektových týmů. Sepíší se technologie a zařízení potřebná pro BIM koordinace jako projektory, výpočetní technika, plotry, monitory atp.

Elektronické pracovní prostředí (CDE)

Struktura souborů neboli adresářový strom je popsán v kapitole 12.1 CzBEP. Pro ilustraci jsou znázorněny cesty k souborům, druhy úložišť a CDE.

Umístění souboru	Adresářová struktura	Typ souboru	Ochrana heslem	Správce složky	Aktualizace
FTP ftp://ftp.***.cz/***	Kořenová složka – Projekt 087	Složka	Ano ******	Pan M.J.	Při založení
Architektonická část - ARCH	Složka	Při založení
Modely - MOD	Složka	Při založení
087-ARCH-MOD-Most102.rvt	.rvt	Denně
Síťový disk D:\Projekty\MetroD	Složka	Složka	Ne	Paní K.R.	Při založení
Cloud www.****.com
Prostředí CDE www.*********.cz

Kontrola kvality

Strategie kontroly kvality

Popis strategie pro kontrolu kvality výstupů, modelu, výkresů atp.

Ověřování kvality

Následující kontroly by měly být provedeny pro zajištění kvality:

Kontrola	Popis kontroly	Odpovědná skupina	Software, programy	Interval
Vizuální	Kontrola modelu dle projektového záměru, model neobsahuje nezamýšlené prvky, model vytvořen dle norem atp.
Kolizí	Vyhledání kolizí stavebních prvků a označení jejich polohy. Clash management.
Standardů	Kontrola tvorby postupu dle standardů.
Informací	Kontrola dat modelu, postup nápravy. Vyhledání duplikovaných položek, nevyplněných položek, kontrola správnosti informací atd.

Přesnosti a tolerance

Fáze, výstup	Obor	Přesnost, tolerance
Studie	Architekt	Přesnost ±…cm k rozměrům a umístění.
Předvýrobní model	Projektant TZB	Přesnost ±…cm k rozměrům a umístění.
Rozpočet	Rozpočtář	Rezerva …% Kč, tolerance ±…Kč k vypočtené ceně.

Technické potřeby

Software:

BIM využití	Obor	Software	Verze
Návrh řešení	Architekt	Projekční program	Verze 1.1, rok
Analýzy	Energetik	Program tepelné techniky	Verze 1.1, rok
3D koordinace	TZB	Program pro Clash management	Verze 1.1, rok
3D koordinace	Statik	Program pro Clash management	Verze 1.1, rok

Výpočetní technika

BIM využití	Uživatel	Hardware	Vlastník	Specifikace
Návrh řešení	Architekt Projektant Koordinátoři	Počítačový systém	Architektonická kancelář	Operační systém, procesor, grafická karta, operační paměť, paměťové úložiště, síťová karta, výstupní zařízení atp.
3D koordinace	Koordinátoři Stavbyvedoucí	Přenosné zařízení, tablet	Generální dodavatel	Popis výkonnostních parametrů zařízení, velikost displeje.

Modelovací potřeby

Popis potřeb jako jsou rodiny, pracovní prostředí, databáze, knihovny atd.

BIM využití	Obor	Modelovací obsah, referenční databáze	Verze
Návrh řešení	Architekt	Rodiny pro projekční program	Verze 1.1, rok
Odhadování potřeb	Dodavatel	Databáze cen, materiálů atp.	Verze 1.1, rok

Struktura modelu

Adresářová struktura

Stanovení a sepsání struktury a názvů složek.

Strukturování adresářů modelu
STAVEBNÍ OBJEKT-DRUH DOKUMENTACE-OBOR-DOKUMENT-ČÍSLO VÝKRESU/MODELU Např. SO01-DPS-STAT-VÝKRESY-PILOTY.rvt
Architektonický model	ARCH-
Stavební model	STAV-
Statický model	STAT-
Staveništní model	ZSTA-
Strojírenský model	STRO-
Zdravotechnický model	ZTI-
Topenářský model	VYT-
Elektrikářský model	ELE-
Vzduchotechnický model	VZT-
Požární model	PBŘ-
Analytický model	ANALYZ-
Energetický model	ENER-
Konstrukční model	KONST-
Koordinační model	KOORD-
Krajinářský model	KRAJ-

Struktura modelu

Popis a znázornění, jak je model rozdělen. Například podle podlaží, na zóny, podle ploch, dle oborů atp.

Měrné a souřadné systémy

Popis měrných systémů, souřadných souřadnic, zaměřovacích systémů, geodetických systémů, použitých jednotek atd.

BIM a CAD standardy

Popis součástí jako jsou standardy pro BIM, CAD, referenční informace např. normy, knihovny, či verze IFC.

Standard	Verze	Využití pro BIM v	Využívají týmy
CAD standardy	Návrh řešení	Architekt
IFC	Model pro FM	Dodavatel
Knihovna BIM prvků	3D modelování	Projektant

Výstupy projektu

Popis a seznam odevzdávané práce dle požadavků klienta a potřeb týmů.

Odevzdávaný výstup	Fáze	Předpokládaný termín	Formát	Poznámky
Studie	Tvorba návrhu	datum	.rvt
Dokumentace pro provedení stavby	Výrobní dokumentace	datum	.pdf	Sdílet pomocí CDE, 2x paré pro klienta a subdodavatele č. 12.
Model pro Facility management	Předáni díla	datum	.rvt	Zkontrolovat správnost obsahu informací s Tabulkou informačních výměn.

Dodavatelský systém, druh kontraktu

Dodavatelský systém a strategie kontraktu

Popisuje se, jaká opatření je nutné zavést pro úspěšné zavedení BIM, vzhledem k druhu dodavatelské metody a smluvních ujednání.

Výběr týmu

Popis výběru budoucích členů týmu vzhledem k výše uvedeným strategiím, zkušenostem a kompetencím pracovníků a organizací.

BIM a obsah kontraktu

Popis, jak bude BIM zapsán do budoucích smluv.

Smlouvy mohou být přiloženy jako příloha.

Příloha CzBEP č. 6.

Přílohy

Tabulka analýzy BIM využití z Kapitola 4.: Cíle projektu, BIM využití

Úroveň 1: Obecná mapa z Kapitola 6.: BIM procesní mapy

Úroveň 2: Detailní mapy z Kapitola 6.: BIM procesní mapy

Tabulka informačních výměn z Kapitola 7.: Informační výměny

Tabulka struktury projektu, modelu z Kapitola 7.: Informační výměny

BIM a obsah kontraktu z Kapitola 14.: Dodavatelský systém, druh kontraktu